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	Berentei Település Gondnokság


	
	3704 Berente Bem József út 2

	
	Telefon:  48/310-239 ; e-mail: tg@berente.hu Honlap: www.berente.hu

	
	



Berentei Település Gondnokság 2014. évi munkaterve 
I.1. Mezőgazdasági utak rendben tartása

- Zöldterület kezelés ( 4 ha évi 4* kaszálás):

2522 óra

Fűnyíráshoz 350 l benzin *420Ft = 
147.000 Ft

Olaj 47 l 



100.000 Ft

Damil




100.000 Ft

Javítás, alkatrész


100.000 Ft

Összesen



447.000 Ft
- Télis síktalanítás, hó mentesítés:






144 óra






Anyagigény: 

20.000 Ft


Síktalanítás( só):
150.000  Ft


Hómentesítés (gépi):
40.000 Ft


Összesen:

210.000 Ft

- Mezőgazdasági földutak rendbetétele: 3,6 Km




64 óra

Kézi munkaerő START munkaprogram

Gépi munka

200.000 Ft
Összesen: 857.000 Ft
I.2. Eseti településüzemeltetési feladatok:
· Bem József úti pincéknél:







420 óra
előtető készítése (2 pince):


500.000 Ft




villamosítás (1 pince) :


150.000 Ft

Összesen:




650.000 Ft
- 
Kamerarendszer kiépítése a mangalica telep, a horgásztó, marhatelep és a fóliasátor megfigyelésére: 



3  M Ft

- 
Pótszivattyú vásárlása (2013-ról áthozott)
355.000 Ft





- 
Bem József u. 2 ( TG iroda) gázcirkó csere és fűtéskorszerűsítés:








500.000 Ft

Összesen: 4.505.000 Ft
II. Horgásztó üzemeltetés:
- Tervezett telepítések: 








9064 óra

- március: 
5q Ponty





420.000 Ft


- április:
5q Vegyes korosztályú keszeg


225.000 Ft


- május:
3q Ponty





250.000 Ft


- június:
3q Ponty





250.000 Ft


- július:
5q Ponty





420.000 Ft


- augusztus
5q Ponty





420.000 Ft


- szeptember:
-


- október:
3q Ponty





250.000 Ft


- november
5q Vegyes korosztályú keszeg


225.000 Ft


Összesen:







2.460.000 Ft



- Horgásztó körbekerítése 150 cm magas zöld kerítéspanelból:

- 1,5m x 2 m elem


300 db

1.737.300 Ft


- Tartóoszlop



300 db

   600.000 Ft


- Felfogató elemek


1200 db
   240.000 Ft


- Beton oszlopokhoz


6 m3

     60.000 Ft

- Festék és alapozó


30l+30l
     90.000 Ft




Összesen:





2.727.300 Ft

- Pótelőirányzatba: erdővásárlás, kalandpark, gyerek quad pálya kialakítása és üzemeltetése.
Összesen: 5.187.300 Ft
III. Helyi szociális földprogram működtetése:
III.1. Növénytermesztés:











6004 óra
	Növényfaj
	Terület (ha)
	Összes kiadás
	 Várható temés mennyiség
	Várható bev.

	Meglévő Őszi búza
	10
	1132,5
	200q + 600q szalma
	1400

	Új vetésű Búza
	7
	1219
	 
	 

	Szemes kukorica
	7
	1102,5
	250 q
	1200

	Siló kukorica
	8
	1496
	1800q
	3888

	Szudáni fű
	4,5
	856
	900 q széna
	900

	Burgonya
	5
	2800
	375q 
	3487

	Lucerna
	2
	282
	250q
	450

	Konyhakerti zöldségfélék
	1
	626
	150 q
	1000

	Káposzta
	0,2
	208
	20 q
	320

	Uborka
	0,4
	131
	15 q
	247

	Gyepgazdálkodás (széna)
	9
	540
	480 q
	540

	Mezei letár szántás 
	35,7
	714
	 
	 

	Összesen
	47,1
	11269,5
	 
	13432


· Fóliasátor fűtési rendszerének befejezése:
· kémény kialakítása és engedélyeztetések
300.000 Ft
· keringető szivattyú
60.000 Ft
· Villanyhálózat kiépítése
200.000 Ft
· Faanyag kazánházhoz (2013-ról)
100.000 Ft

Összesen:
660.000 Ft

Használt konténer vásárlás (raktár + személy) 22 m2
350.000 Ft
Növényvédő és méregraktár kezelő tanfolyam (2 fő)
200.000 Ft


Zöldkönyv megújítás ( 1fő)
30.000 Ft

Összesen: 12.509.500 Ft
III.2.a Mangalica tartás:
Mangalica tartás és bővítése:





12096 óra

Állatok gyógyszerezése



400.000 Ft


Állatorvos éves bérktg.



600.000 Ft

(vizsgálat, gyógyszerezés, műtét, fülszámozás, kezelések, inszeminálás, hivatalos okmányok intézése stb.)

Nyomtatványok




   15.000 Ft


Villamos energia




 350.000 Ft


Villanypásztor karbantartás és  bővítés

 300.000 Ft


Üzemanyag költség 




 300.000 Ft


Vágási költség (80 db)



 440.000 Ft


Durok anyakoca vásárlása ( 2db)


 400.000 Ft


Vízhálózat bővítés




 200.000 Ft




Villanyhálózat bővítés, közvilágítás


 300.000 Ft
Betonút bővítése (fiaztató és utónevelő) 162m2
 390.000 Ft


Fuvardíj (beton szállításra)



   50.000 Ft

Folyamatos karbantartási költség


 200.000 Ft


Termény vásárlás (300q)


          2.000.000 Ft




Összesen: 5.945.000 Ft
III.2.b A.A. törzskönyvezett szarvasmarha tartás:
10.560 óra

Állatok gyógyszerezése



              0 Ft


Állatorvos éves bérktg.



   500.000 Ft

(vizsgálat, gyógyszerezés, műtét, fülszámozás, kezelések, inszeminálás, hivatalos okmányok intézése stb.)


Nyomtatványok




     15.000 Ft


Villamos energia költség



   100.000 Ft


Villanypásztor kiépítése



   750.000 Ft


Faanyag karámkészítéshez (2*5 ha)


1.350.000 Ft

Üzemanyag költség 




   200.000 Ft




Folyamatos karbantartási költség


   100.000 Ft
Zöldövezeti vízóra akna (1db)


     70.000 Ft

Szarvasmarha nyakfogó



   200.000 Ft




A.A. szarvasmarha vásárlás (4 db) 


4.000.000 Ft

Összesen: 7.285.000 Ft
Tervezett szarvasmarha karámok helyei:
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III.3a. Erdőgazdálkodás (meglevő erdők):

440 óra
A 66/a hrsz., 0303 hrsz. és a 0304 hrsz. erdőterületek aljnövényzetének tisztítása kezelése: 
gépi munka benzinköltsége (saját géppel):
200.000 Ft

vegyszer költség:



100.000 Ft

kézi munkaerő megoldott a START munkaprogramból.
III.3b. 2013. évi erdőtelepítés ápolási munkái:

1200 óra
A 0211/1. hrsz. A 2013. évben telepített 2,7 ha erdő folyamatos ápolása:

motoros fűkasza benzinköltsége:

200.000 Ft

vegyszer költség:



100.000 Ft

kézi munkaerő megoldott a START munkaprogramból.


III.3c. Fenyves kialakítása:







336 óra
A falu elején lévő 0255 hrsz. területen 0,3 ha fenyő telepítés:


fenyőfa vásárlás 3000 db lucfenyő:

300.000 Ft
Ezzel a terület környezet ismereti óra színhelye lehetne.
Összesen:
900.000 Ft

2014 évre tervezett költségek összesen: 37.188.800 Ft

IV.2. Javasolt önkormányzati beruházások
· Marhatelep kialakításának további költségei: szénatároló terület tereprendezése, kialakítása, villamos és vízhálózat kiépítése, szociális épület kialakítása, a területen lévő épületrészből?
 



1.000.000 Ft

· Tetőszerkezet felújítása (faanyag + palaanyag)
   300.000 Ft
· belső karámrendszer kiépítése 


   300.000 Ft
· Épületvásárlásra tavalyi testületi döntés alapján 
   800.000 Ft
(bírósági megegyezés esetén)

Összesen:
2.400.000 M Ft
	
	A táblázat fehér celláit lehet inputként tölteni,  a többi oszlop nem módosítható, illetve számolt értéket tartalmaznak.
	START 2014 Mezőgazdaság
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Támogathatósági időtartam kezdete:
	2014.03.01
	Támogathatósági időtartam vége:
	2015.02.28
	
	
	
	
	
	

	Ssz.
	Adatlap-kitöltési segédlet, csak a 2014.03.01-től kezdődő támogatásokhoz, 2014. évre!
	

	
	Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
	Igényelt támogatás
	

	
	Munkakör
	Szakképz. igényel? (igen/
nem)
	Munkave-zető? (igen/
nem)
	Lét-szám (fő)
	Napi mun-kaidő (óra)
	Figyelembe vehető járulék
	Foglalkozta-tás kezdete
	Foglalkozta-tás vége
	Támogatás mértéke
	Jogviszonyra vonatkozó szerződés dátuma
	Figyelembe vehető alapbér/fő (Ft)
	Max. adható bértámogatás összesen
	Max. adható járuléktámogatás összesen
	Mindösszesen
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014. évre
	
	
	
	

	1
	segédmunkás
	nem
	nem
	15
	8,0
	13,5%
	2014.03.01
	2015.02.28
	100%
	2014.03.01
	77 300 Ft
	13 914 000 Ft
	1 878 480 Ft
	15 792 480 Ft
	

	2
	segédmunkás vezető
	nem
	igen
	1
	8,0
	13,5%
	2014.03.01
	2015.02.28
	100%
	2014.03.01
	85 050 Ft
	1 020 600 Ft
	137 784 Ft
	1 158 384 Ft
	

	3
	szakmunkás
	igen
	nem
	20
	8,0
	13,5%
	2014.03.01
	2015.02.28
	100%
	2014.03.01
	99 100 Ft
	23 784 000 Ft
	3 210 960 Ft
	26 994 960 Ft
	

	4
	szakmunkás vezető
	igen
	igen
	4
	8,0
	13,5%
	2014.03.01
	2015.02.28
	100%
	2014.03.01
	109 040 Ft
	5 233 920 Ft
	706 560 Ft
	5 940 480 Ft
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	-   Ft
	

	
	
	
	Átlag létszám:
	40,00
	
	
	
	
	
	
	370 490 Ft
	43 952 520 Ft
	5 933 784 Ft
	49 886 304 Ft
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014
	32 964 390 Ft
	4 450 338 Ft
	37 414 728 Ft
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015
	10 988 130 Ft
	1 483 446 Ft
	12 471 576 Ft
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Közvetlen %
	20,00%
	közvetlen:
	9 977 261 Ft
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Létszám:
	40
	szervezési
	- Ft
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	szervezési nélkül
	59 863 565 Ft
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mindösszesen
	59 863 565 Ft
	


	 
	
	 START
	2014 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Egyéb
	Értékteremtő
	 
	 
	

	Támogathatósági időtartam kezdete:
	2014.05.01
	Támogathatósági időtartam vége:
	2014.12.31
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ssz.
	Adatlap-kitöltési segédlet, csak a 2014.03.01-től kezdődő támogatásokhoz, 2014. évre!
	

	
	Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
	Igényelt támogatás
	

	
	Munkakör
	Szakképz. igényel? (igen/
nem)
	Munkave-zető? (igen/
nem)
	Lét-szám (fő)
	Napi mun-kaidő (óra)
	Figyelembe vehető járulék
	Foglalkozta-tás kezdete
	Foglalkozta-tás vége
	Támogatás mértéke
	
	Figyelembe vehető alapbér/fő (Ft)
	Max. adható bértámogatás összesen
	Max. adható járuléktámogatás összesen
	Mindösszesen
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2014. évre
	 
	 
	 
	

	1
	segédmunkás
	nem
	nem
	5
	8,0
	13,5%
	2014.05.01
	2014.12.31
	100%
	
	        77 300 Ft 
	      3 092 000 Ft 
	         417 440 Ft 
	      3 509 440 Ft 
	

	2
	segédmunkás vezető
	nem
	igen
	1
	8,0
	13,5%
	2014.05.01
	2014.12.31
	100%
	
	        85 050 Ft 
	          680 400 Ft 
	           91 856 Ft 
	         772 256 Ft 
	

	3
	szakmunkás
	igen
	nem
	9
	8,0
	13,5%
	2014.05.01
	2014.12.31
	100%
	
	        99 100 Ft 
	      7 135 200 Ft 
	         963 288 Ft 
	      8 098 488 Ft 
	

	4
	szakmunkás vezető
	igen
	igen
	1
	8,0
	13,5%
	2014.05.01
	2014.12.31
	100%
	
	      109 040 Ft 
	          872 320 Ft 
	         117 760 Ft 
	         990 080 Ft 
	

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	                 -   Ft 
	                     -   Ft 
	                       -   Ft 
	                     -   Ft 
	

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	                 -   Ft 
	                     -   Ft 
	                       -   Ft 
	                     -   Ft 
	

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	                 -   Ft 
	                     -   Ft 
	                       -   Ft 
	                     -   Ft 
	

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 -   Ft 
	                     -   Ft 
	                       -   Ft 
	                     -   Ft 
	

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 -   Ft 
	                     -   Ft 
	                       -   Ft 
	                     -   Ft 
	

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 -   Ft 
	                     -   Ft 
	                       -   Ft 
	                     -   Ft 
	

	 
	 
	 
	Átlag létszám:
	16,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     370 490 Ft 
	    11 779 920 Ft 
	    1 590 344 Ft 
	    13 370 264 Ft 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2014
	    10 307 430 Ft 
	     1 391 551 Ft 
	    11 698 981 Ft 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2015
	      1 472 490 Ft 
	         198 793 Ft 
	      1 671 283 Ft 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Közvetlen %
	20,00%
	közvetlen:
	      2 674 053 Ft 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Létszám:
	16
	szervezési
	                       - Ft 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	szervezési nélkül
	    16 044 317 Ft 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	mindösszesen
	    16 044 317 Ft 
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